一、项目基本情况

预期实现的功能：会员在网页上登录、看彩种、配方案、挂到云端自动跑；运营人员在后台管会员、管方案、看数据、发公告。

技术上是三块：会员用的网页（用户端）、运营用的后台（管理端）、以及跑业务的 Go 后端 + PostgreSQL 数据库。另外还做了消息推送，比如维护开关、余额变动、开奖结果这些不用手动刷新页面。

目前大框架和主要功能都写完了，本地/内测环境可以完整跑一遍演示。还在搞的是：跟第三方挂机平台的深度对接，以及几种高级方案玩法的前端界面。

1.1 做了哪些东西

| 东西 | 描述 |
| --- | --- |
| 会员网页 | 大厅、配方案、云端跑方案、看投注、会员中心、公告等 |
| 运营后台 | 看板、查会员、管方案、管订单、发内容、管账号权限等 |
| 后端服务 | 所有接口、登录验证、业务逻辑、后台自动任务 |
| 数据库 | 表结构、演示数据、升级脚本 |
| 接口文档 | 接口文档 |
| 第三方挂机对接 | 绑号、看真实余额、下单派奖走第三方 |
| 高级方案类型 | 7 种不同出号方式，前后端都要改 |

1.2 整体大概进度

| 看哪块 | 进度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台主体 | 约 75% | 登录到大厅到跑方案这条主链路通了 |
| 运营后台 | 约 60% | 主要功能大部分能用，还需要精修 |
| 第三方挂机对接 | 约 40% | 架子搭好了，还在联调 |
| 高级方案引擎 | 约 60% | 后台逻辑写完了，页面还在改 |

二、已经做完的主要工作

下面是具体模块。每一块都是需求梳理、写接口、写页面、建表、联调一起搞下来的。

2.1 基础能力（登录、维护这些）

会员端和后台都能登录，token 验证通了

全站维护开关：后台一开，前台立刻进维护页（不用刷新）

接口报错统一处理，环境配置模板也准备好了

服务健康检查、数据库连接检测，启动脚本都 OK

2.2 会员网页（36 个页面）

游戏大厅：首页，有banner、公告、主要功能导航等

跟单大厅：查看方案排行榜、可以点进去查看方案详情，可以进行跟注

方案这块：从分享池下载、自己建方案、改倍投和期次、跟单/反买

云端中心：看正在跑的方案，能开、停、暂停、恢复，能设「回头」规则

投注记录：真实模式和模拟模式分开查看，有汇总页也有明细页

游戏详情：看期号倒计时、自己选手动下注、查历史开奖

会员中心：资料、余额、投注记录、流水、追号、充提记录

内容互动：公告、常见问题、帮助、意见反馈、聊天、系统消息

第三方账号绑定：绑号、切换账号的页面有了，门禁逻辑也接了（还在联调）

2.3 运营后台（24 个页面）

仪表盘：充值、提现、投注这些数字，有变化会自动刷新

会员管理：搜索、看详情、查流水、做运营操作

方案监控：看全站谁在跑方案，能强制停、解封，管分享池里的方案

游戏运营：47 个彩种的上架/维护、跟单榜怎么排、方案模板库

订单财务：查投注和追号、看帐变、审提现（演示链路）

内容管理：公告、FAQ、帮助、大厅广告位、网站名称/logo、系统消息模板和下发

系统管理：后台账号增删改、角色权限（不同角色看不同菜单）、操作日志、维护开关

报表：按彩种统计、盈亏报表

2.4 后端和数据（比较重的一块）

大概 91 个接口，会员端、后台、公开接口都覆盖了

5 种实时推送：维护、钱包变动、方案状态、聊天消息、新开奖

85 份数据库升级脚本，30 多张业务表

后台自动任务：方案自己跑、投注自动结算、开奖同步

玩法结算逻辑：时时彩、PK10、快3、六合彩、PC28、11选5 都写了