彩票方案平台
开发进度说明

2026年06月15日

一、这个项目是干啥的

简单说，就是给你们做一套完整的彩票方案平台：会员在网页上登录、看彩种、配方案、挂到云端自动跑；运营人员在后台管会员、管方案、看数据、发公告。

技术上是三块：会员用的网页（用户端）、运营用的后台（管理端）、以及跑业务的 Go 后端 + PostgreSQL 数据库。另外还做了消息推送，比如维护开关、余额变动、开奖结果这些不用手动刷新页面。

目前大框架和主要功能都写完了，本地/内测环境可以完整跑一遍演示。还在搞的是：跟第三方挂机平台的深度对接，以及几种高级方案玩法的前端界面。

1.1 做了哪些东西

| 东西 | 大概是什么 | 现在啥情况 |
| --- | --- | --- |
| 会员网页 | 大厅、配方案、云端跑方案、看投注、会员中心、公告聊天等 | 基本做完了 |
| 运营后台 | 看板、查会员、管方案、管订单、发内容、管账号权限等 | 基本做完了 |
| 后端服务 | 所有接口、登录验证、业务逻辑、后台自动任务 | 基本做完了 |
| 数据库 | 表结构、演示数据、升级脚本 | 做完了 |
| 接口文档 | 前后端怎么对接、怎么验收，都写好了 | 做完了 |
| 第三方挂机对接 | 绑号、看真实余额、下单派奖走第三方 | 正在做，大概四成 |
| 高级方案类型 | 7 种不同出号方式，前后端都要改 | 后端好了，前端还在改 |

1.2 整体进度（大概估的）

| 看哪块 | 进度 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- |
| 平台主体（能内测演示） | 约 85% | 登录到大厅到跑方案这条主链路通了 |
| 运营后台 | 约 98% | 就客服聊天还占着位，别的都能用 |
| 第三方挂机对接 | 约 40% | 架子搭好了，还在联调 |
| 高级方案引擎 | 约 60% | 后台逻辑写完了，页面还在改 |
| 能正式上线 | 约 75%～80% | 等第三方对接跑通 + 上线前几个事定下来 |

二、已经做完的主要工作

下面按模块列一下，方便你们对照。每一块都是需求梳理、写接口、写页面、建表、联调一起搞下来的。

2.1 基础能力（登录、维护这些）

会员端和后台都能登录，token 验证通了

全站维护开关：后台一开，前台立刻进维护页（不用刷新）

接口报错统一处理，环境配置模板也准备好了

服务健康检查、数据库连接检测，启动脚本都 OK

2.2 会员网页（36 个页面）

游戏大厅：看彩种、维护中的进不去

跟单大厅：看排行榜、点进去玩游戏

方案这块：从分享池下载、自己建方案、改倍投和期次、跟单/反买

云端中心：看正在跑的方案，能开、停、暂停、恢复，还能设「回头」规则

投注记录：真实模式和模拟模式分开看，有汇总也有明细

游戏详情：看期号倒计时、自己选手动下注、查历史开奖

会员中心：资料、余额、投注记录、流水、追号、充提记录（充值目前是演示用的，点完就到账）

内容互动：公告、常见问题、帮助、意见反馈、聊天、系统消息

第三方账号绑定：绑号、切换账号的页面有了，门禁逻辑也接了（还在联调）

2.3 运营后台（24 个页面）

仪表盘：充值、提现、投注这些数字，有变化会自动刷新

会员管理：搜索、看详情、查流水、做运营操作

方案监控：看全站谁在跑方案，能强制停、解封，管分享池里的方案

游戏运营：47 个彩种的上架/维护、跟单榜怎么排、方案模板库

订单财务：查投注和追号、看帐变、审提现（演示链路）

内容管理：公告、FAQ、帮助、大厅广告位、网站名称/logo、系统消息模板和下发

系统管理：后台账号增删改、角色权限（不同角色看不同菜单）、操作日志、维护开关

报表：按彩种统计、盈亏报表

2.4 后端和数据（比较重的一块）

大概 91 个接口，会员端、后台、公开接口都覆盖了

5 种实时推送：维护、钱包变动、方案状态、聊天消息、新开奖

85 份数据库升级脚本，30 多张业务表，演示数据也 seed 好了

后台自动任务：方案自己跑、投注自动结算、开奖同步

玩法结算逻辑：时时彩、PK10、快3、六合彩、PC28、11选5 都写了

38 份自动化测试 + 一键冒烟脚本，改代码不容易改挂

2.5 彩种和玩法

47 个彩种、340 种玩法，数据都进库了

旧的 9 个彩种有清理方案，首次部署会自动 purge 掉

彩种可以设维护、改展示名、配第三方对接编码

玩法树两层结构，下注前的校验规则也对齐了

2.6 文档

分阶段开发计划，前后端每个页面对应哪个接口，都列清楚了

三端联调验收清单，150 多条，照着点就能验

第三方挂机对接方案（产品那边已经定稿了）

彩种迁移、方案模块、WebSocket 等技术说明

OpenAPI 接口文档 4000 多行，前后端对着这个开发

三、工作量大概多少

用数字给你们感受一下投入规模（截至今天统计的）：

| 啥 | 多少 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 代码总量 | 约 7.9 万行 | 后端+前端+SQL+文档都算上了 |
| 后端 Go 代码 | 约 3.3 万行 | 270 多个文件 |
| 会员网页 | 约 2.4 万行 | Vue3 + TypeScript |
| 运营后台 | 约 6700 行 | Vue3 + TypeScript |
| 数据库脚本 | 85 份 | 建表、改表、演示数据 |
| 接口 | 约 91 个 | REST 的 |
| 实时推送 | 5 种 | 断了还能轮询兜底 |
| 页面 | 60 个 | 会员 36 + 后台 24 |
| 自动化测试 | 38 份 |  |
| 技术文档 | 16 篇 |  |

3.1 分阶段进度

| 阶段 | 干啥的 | 进度 |
| --- | --- | --- |
| 第 0 阶段 | 登录、维护开关这些基础 | 100% |
| 第 1 阶段 | 云端中心、投注记录、方案自动跑 | 100% |
| 第 2 阶段 | 会员钱包、订单、充提演示、团队推广 | 100% |
| 第 3 阶段 | 方案玩法、跟单大厅、游戏页下注 | 100% |
| 第 4 阶段 | 公告 FAQ 帮助、聊天、系统消息 | 100% |
| 第 5 阶段 | 运营后台全套 | 98% |
| 专项：47 彩种 | 新彩种玩法目录迁移 | 约 88% |
| 专项：第三方对接 | Guaji 挂机平台 | 约 40% |
| 专项：方案类型 | 7 种不同出号方式 | 约 60% |

四、还在做啥、后面怎么排

4.1 现在正在搞的

| 事项 | 做到哪了 | 为啥重要 |
| --- | --- | --- |
| 第三方挂机平台对接 | 后端绑号、切号、刷新 token、同步余额的代码有了；真实下单和派奖还在跟对方环境联调 | 不上线这个，就没法用真实钱跑 |
| 7 种方案类型的前端界面 | 后台跑方案的引擎写完了，测试也过了；会员配方案那几个页面还在改 | 不然高级玩法会员配不了 |
| 对接后的页面裁剪 | 按之前定的方案，充提、团队、银行卡、开户这些入口要拿掉 | 钱走第三方了，这边界面得跟产品口径一致 |

4.2 上线前还得定的事

后台客服聊天：现在是个占位页，要不要接、怎么接，得你们定

系统消息：现在只能给单个会员发，要不要分群发、怎么分，也得定

充值：现在是演示用的，点完就到账；正式上线得换真实支付

一些运营开关：比如「一键关会员端入口」这种，产品还没最终拍板

4.3 建议后面这么排

| 优先级 | 干啥 | 干完能怎样 |
| --- | --- | --- |
| 最急 | 第三方挂机联调跑通 | 真实资金、下单、派奖整条链路能用 |
| 最急 | 该删的页面删干净，前后端对齐 | 跟最终产品一致 |
| 其次 | 7 种方案类型页面验收 | 会员能配、能跑 |
| 其次 | 按验收清单全跑一遍 | 内测/预发可以签字 |
| 后面 | 部署上线、配域名证书 | 能对外 |
| 后面 | 上线备忘里那些运营细节定稿 | 客服、消息策略等 |

五、需要你们配合的地方

第三方挂机那边：联调进度很大程度看对方测试环境稳不稳、账号给不给力，麻烦帮忙协调一下测试账号和环境。

对接完成后，本平台自己的充提、团队、银行卡这些会下线，用户充值提现得去第三方——文案和引导语麻烦你们确认一下怎么说。

47 个彩种的玩法树建好之后就不能随便改了，后面要加玩法得发版，有运营需求的话尽早提。

上线前最好一起跑 1～2 轮验收（我们有清单），产品和运营一起点一遍，签字确认。

六、总结

总的来说，这个平台从 0 搭到现在，会员端、后台、后端、数据库、实时推送都齐了，核心业务在内测环境能完整演示。大头已经干完了。

剩下主要是：第三方挂机深度对接、几种高级方案的前端界面、以及上线前几个运营细节定下来。我们会按优先级继续推，有进展随时同步。里程碑或者验收标准要调整的话，直接跟我们说就行。

开发组